Приложение № 6

к муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Ромодановском муниципальном

районе на 2011-2015 годы»

Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности

в Ромодановском муниципальном районе на  2011-2015 годы.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования, |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Исполнители (в уста-новленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | Фед. бюд. |  | Респ. бюд. | Мест бюд. | Вне- бюд. ист. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011г. | Администра-ция района |
| 1.2. | Создание рабочей группы по энергосбережению в бюджетной сфере |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011г. | Администра-ция района |
| 1.3. | Подготовка информационного материала по энергетическому обследованию бюджетных учреждений муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2012гг. | Администра-ции района |
| 1.4. | Проведение анализа использования электрической и тепловой энергии, принятие мер по их экономному расходованию |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг. | руководители учреждения бюджетной сферы |
| 1.5. | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников муниципальных учреждений |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений бюджетной сферы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6. | Введение режима экономного использования холодной воды, электрической и тепловой энергии |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений бюджетной сферы |
| 1.7. | Организация работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета) |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | Главы поселений муниципаль-ного района |
|  | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений бюджетной сферы |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Энергоэффективность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в социальной сфере муниципального образования по: - утеплению фасадов, чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий; - повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг; - закупки энергосберегающего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд; |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.2. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.3. | Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.4 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.5 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений социальной сферы |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегаюшие |  | 1230 | 343,6 | 317,6 | 267,6 | 188,6 | 112,6 | 1230 |  |  |  | 1230 |  | 2011-2015 гг | руководители учреждений образования |
| 2.2.2. | Замена окон на пластиковые |  | 9966 | 1880 | 1996 | 2040 | 2002 | 2048 | 9966 |  | 4983 | 4983 |  |  | 2011-2013 гг | руководители учреждений образования |
| 2.2.3. | Замена котлов |  | 603 | 115 | 140 | 60 | 60 | 228 | 603 |  |  | 603 |  |  | 2011-2013 гг | руководители учреждений образования |
| 2.2.4 | Замена насоов |  | 168 | 16 | 24 | 40 | 56 | 32 | 168 |  |  |  | 168 |  | 2011-2013 гг | руководители учреждений образования |
| 2.2.5 | Замена ээлектропроводки |  | 90 | 20 | 40 | 30 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 2011-2015 гг | руководители учреждений образования |
| 2.2.6. | Установка или замена приборов учета электоэнергии, газа, воды |  | 305 | 104 | 95 | 72 | 24 | 10 | 305 |  |  |  | 305 |  | 2011-2015 гг | руководители учреждений образования |
|  | ВСЕГО |  | 12362 | 2478,6 | 2612,6 | 2509,6 | 2330,6 | 2430,6 | 12362 |  | 4983 | 5586 | 1793 |  |  |  |
| 2.3. | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Внедрение эффективных систем освещения |  | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |  | 30 | 30 | 15 | 5 | 2011г. | руководитель учреждения здравоохра-нения |
| 2.3.2 | Проведение капитального ремонта зданий (замена оконных блоков на пластиковые) |  | 940 | - | 940 | - | - | - | 940 |  | 420 | 420 | 100 | - | 2012г. | руководитель учреждения здравоохранения |
| 2.3.3. | Закупка энергоэффективного оборудования (замена горелок на блочные автоматизированные) |  | 356 | - | - | 356 | - | - | 356 |  | 150 | 150 | 56 | - | 2013г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22.3.4. | Внедрение эффективных газовых котлов (замена двух котлов водогрейных автоматизированных) |  | 797 | - | - | - | 797 | - | 797 |  | 350 | 350 | 97 | - | 2014г. | руководитель учреждения здравоохранения |
| 2.3.5. | Закупка энергоэффективного оборудования (ёмкостной водонагреватель) |  | 37 | - | - | - | - | 37 | 37,1 |  | 15 | 15 | 7,1 | - | 2015г. | руководитель учреждения здравоохранения |
|  | ВСЕГО |  | 2210 | 80 | 940 | 356 | 797 | 37 | 2210 |  | 965 | 965 | 275,1 | 5 |  |  |
| 2.4. | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях культуры и библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегаюшие |  | 130,8 | 44,2 | 32,6 | 22,4 | 16,2 | 15,4 | 130,8 |  |  |  | 130,8 |  | 2011-2015 гг. | руководители учреждений культуры |
| 2.4.2 | Замена окон на пластиковые |  | 2224 | 540 | 500 | 408 | 408 | 368 | 2224 |  |  | 1112 | 1112 |  | 2011-2012 гг. | руководители учреждений культуры |
| 2.4.3. | Замена котлов |  | 200 | 40 | 40 | 120 |  |  | 200 |  |  | 100 | 100 |  | 2011-2012 гг. | руководители учреждений культуры |
| 2.2.4. | Замена насоов |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 2011-2012 гг. | руководители учреждений культуры |
| 2.4.5. | Замена ээлектропроводки |  | 36 | 24 |  | 12 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 2011-2012 гг. | руководители учреждений культуры |
| 2.4.6 | Установка или замена приборов учета электоэнергии, газа, воды |  | 103 | 47 | 25 | 23 | 3 | 5 | 103 |  |  |  | 103 |  | 2011-2012 гг. | руководители учреждений культуры |
|  | ВСЕГО |  | 2713,8 | 695,2 | 607,6 | 585,4 | 437,2 | 388,4 | 2713,8 |  |  | 1212 | 1501,8 |  |  |  |
|  | 3. Энергоэффективность в отрасли управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в административном хозяйстве муниципального образования по: - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1.2. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) административных зданий муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1.3. | Ведение энергетических паспортов административных зданий муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1.4. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях коммунального комлекса |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1.5. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях коммунального комплекса муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
|  | Применение энергосберегающих технологий в отрасли управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Замена ламп накаливания на энергосберегаюшие |  | 95,1956 | 29,4 | 20,8 | 19,2 | 15,2 | 11 | 95,6 |  |  |  | 95,6 |  | 2011-2013гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1.7. | Замена окон на пластиковые |  | 1019 | 195 | 306 | 253 | 170 | 95 | 1019 |  |  | 527 | 492 |  | 2011-2013гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1.8. | Замена котлов |  | 85 | 55 | 30 |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  | 2011-2015гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1.9. | Замена насоов |  | 21 | 9 |  | 12 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 2011-2013гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1. 10 | Замена ээлектропроводки |  | 70 | 0 | 20 | 10 | 30 | 10 | 70 |  |  |  | 70 |  | 2011-2015гг | Администра-ция района Администра-ции поселений |
| 3.1. 11. | Установка или замена приборов учета электоэнергии, газа, воды |  | 33 | 6 | 5 |  | 6 | 16 | 33 |  |  |  | 33 |  | 2011г. | Администра-ция района |
|  | ВСЕГО |  | 1323,6 | 294,4 | 381,8 | 294,2 | 221,2 | 132 | 1323,6 |  |  | 527 | 796,6 |  |  |  |
|  | Установка модульных котельных для административных зданий в п. Ромоданово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Установка двух котельных |  | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  | 5000 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | Администра-ция района |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 4. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по: - утеплению фасадов, чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - регулировке систем отопления; -использованию при ремонте замена ветхих водопроводных сетей и оперативное устранение утечек; - установка шкафа и системы управления погружными насосами артезианских скважин; - замена насосного оборудования и центробежных насосов на насосных станциях; - установка водомерных счетчиков на подъеме воды на насосных станциях. |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений коммунальной сферы |
| 4.1.2 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунальной сферы муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений коммуналь-ной сферы |
| 4.1.3 | Ведение энергетических паспортов организаций коммунальной сферы муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений коммуналь-ной сферы |
| 4.1.4. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях коммунального комлекса |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2015гг | руководители учреждений коммуналь-ной сферы |
| 4.2. | Применение энергосберегающих технологий в МУП «Ромодановжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (замена ветхих водопроводных сетей и оперативное устранение утечек) |  | 3930 | 710 | 710 | 710 | 900 | 900 | 3930 |  | 3144 | 393 | 196 | 196 | 2011-2012 | Администра-ция района МУП Ромоданов-жилсервис |
| 4.2.2. | Установка шкафа и системы управления погружными насосами артезианских скважин ШУВПН-3-160-1УХЛ4 |  | 1516 | - | 758 | 758 | - | - | 1516 |  | 1213 | 152 | 76 | 76 | 2012-2013гг. | МУП Ромоданов-жилсервис |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.2.4 | Замена центробежных насосов К100-80-160А на насосных станциях |  | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 |  | - | - | - | 90 | 2015г. | МУП Ромоданов-жилсервис |
| 4.2.5 | Установка водомерных счетчиков СТВХ-100 на подъеме воды на насосных станциях |  | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 |  | - | - | - | 80 | 2015г. | МУП Ромоданов-жилсервис |
| 4.2.6 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные источники света |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  | - | - | - | 50 | 2011- 2015гг. | МУП Ромоданов-жилсервис |
| 4.2.7 | Утепление фасадов |  | 5000 | 5000 |  | - | - | - | 5000 |  | 4250 | 450 | 50 | 250 | 2011- 2012гг. | МУП Ромоданов-жилсервис |
|  | ВСЕГО |  | 11066 | 5720 | 1478 | 1478 | 1310 | 1080 | 11066 |  | 8927 | 1035 | 342 | 762 |  |  |
| 4.3 | ООО «Уют» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3.1 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные источники света | 150 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |  | - | - |  | 150 | 2011- 2015гг | ООО «Уют» |
| 34.3.2 | Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета | 1380 |  | 690 | 690 | - | - | - | 1380 |  | - | - | - | 1380 | 2011- 2012гг | ООО «Уют» |
| 4.3.3 | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | 646 |  | 100 | 100 | 144 | 144 | 159 | 646 |  | - | - |  | 646 | 2011- 2015гг. | ООО «Уют» |
|  | ВСЕГО: | 2176 |  | 820 | 820 | 174 | 174 | 189 | 2176 |  |  |  |  | 2176 |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному району: | 36852,5 |  | 12588,2 | 9340 | 5397,2 | 5270 | 4257,1 | 36852,5 |  | 14875 | 11825 | 7498,5 | 2654 |  |  |