Приложение 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности

в Темниковском муниципальном районе

на  2011-2015 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке) |  |  | Срок выпол-нения |  | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг. |  | Администрация района |  |
| 1.2. | Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг. |  | Администрация района |  |
| 1.3. | Создание рабочей группы по энергосбережению в бюджетной сфере | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг. |  | Администрация района |  |
| 1.4 | Подготовка информационного материала по энергетическому обследованию бюджетных учреждений муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг. |  | экономический управление Администрации муниципального района |  |
| 1.5. | Назначение ответственных лиц за энергоэффективное функционирование бюджетных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг. |  | руководители учреждений бюджетной сферы |  |
| 1.6. | Проведение анализа использования электрической и тепловой энергии, принятие мер по их экономному расходованию | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг. |  | руководитель учреждения бюджетной сферы образования муниципального района; руководитель учреждения бюджетной сферы культуры муниципального района; руководитель бюджетной сферы здравоохранения муниципального района; Администрация муниципального района; Главы сельских поселений |  |
| 1.7. | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений бюджетной сферы муниципального района |  |
| 1.8. | Введение режима экономного использования холодной воды, электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений бюджетной сферы муниципального района |  |
| 1.9. | При проведении договорной кампании строго придерживаться утвержденных лимитов по электроэнергии | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений бюджетной сферы муниципального района |  |
| 1.10. | При составлении смет затрат на оплату электроэнергии в бюджетных организациях учитывать фактический расход за предшествующие годы. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений бюджетной сферы муниципального района |  |
| 1.11 | Организация работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета) | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2011-2015гг |  | Главы поселений муниципального района |  |
| 2. | Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений бюджетной сферы |
| 2.3. | Создание информационного центра с материалами по энергосбережению | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений бюджетной сферы |
| 3. | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений бюджетной сферы |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Энергоэффективность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в социальной сфере муниципального образования по: - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.2. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.3. | Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.4 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений социальной сферы |
| 2.1.5 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений социальной сферы |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные | 41,6 | 5,5 | 7,1 | 8 | 10 | 11 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2015 гг |  | руководители учреждений образования |
| 2.2.2. | Замена газовых счётчиков | 29,5 | 10,5 | 11 | 8 |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 2011-2013 гг |  | руководители учреждений образования |
| 2.2.3. | Замена котлов | 3120 | 780 | 936 | 1092 | 312 |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 2011-2013 гг |  | руководители учреждений образования |
| 2.2.4. | Замена счетчиков электричества | 34,8 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 7,5 | 10 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2015 гг |  | руководители учреждений образования |
| 2.2.5. | Установка узлов учета тепловой энергии | 210 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2014 гг |  | руководители учреждений образования |
| 2.2.6. | Установка узлов учета холодной воды | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2015 гг |  | руководители учреждений образования |
|  | ВСЕГО | 3437,5 | 846,1 | 1010,2 | 1170,4 | 389,5 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные | 46 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10 | 11 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2015 гг |  | руководители учреждений здравоохранения |
| 2.3.2. | Замена газовых счётчиков | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011г |  | руководители учреждений здравоохранения |
| 2.3.3. | Замена счетчиков электричества | 15,9 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 2,8 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011г |  | руководители учреждений здравоохранения |
| 2.3.4. | Установка узлов учета холодной воды | 1,8 | 1,2 | 0,6 |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2012 гг |  | руководители учреждений здравоохранения |
| 2.3.5. | Строительство автономной котельной МУЗ «Темниковская ЦРБ» | 1200 | 6000 | 6000 | - | - | - |  |  | Республиканский бюджет |  | 2011-2012 |  | Администрация района МУЗ ЦРБ |
|  | ВСЕГО | 12066,7 | 6014,1 | 6012,1 | 13,5 | 13,2 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях культуры и библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные и установка датчиков движения | 7,1 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,6 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2015 гг |  | руководители учреждений культуры |
| 2.4.2 | Замена газовых счётчиков | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2012 гг |  | руководители учреждений культуры |
| 2.4.3. | Замена счетчиков электричества | 32,6 | 4,2 | 6,4 | 7,2 | 8,8 | 6,0 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2012 гг |  | руководители учреждений культуры |
| 2.2.4. | Установка узлов учета тепловой энергии | 95 | 45 | 50 |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2012 гг |  | руководители учреждений культуры |
| 2.4.5. | Установка узлов учета холодной воды | 1,8 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2012 гг |  | руководители учреждений культуры |
|  | ВСЕГО | 142,5 | 54,0 | 61,5 | 9,1 | 10,3 | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по: - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов - проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей; -использованию при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами. | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений коммунальной сферы |
| 3.1.2 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунальной сферы муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений коммунальной сферы |
| 3.1.3 | Ведение энергетических паспортов организаций коммунальной сферы муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений коммунальной сферы |
| 3.1.4. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях коммунального комлекса | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений коммунальной сферы |
| 3.1.5. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях коммунального комплекса муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | руководители учреждений коммунальной сферы |
|  | Снижение потерь при передаче и распределении электроэнергии, затрат электрической энергии на собственные нужды энергоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Применение энергосберегающих технологий в МУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (электро-, тепло-, объектов используемых для утилизации твёрдых бытовых отходов) | 1375 4125 | 375 1125 | 250 750 | 250 750 | 250 750 | 250 750 |  |  | Местный бюджет Собственные средства |  | 2011-2015 |  | Администрация района МУП Жилкомхоз |
|  | ВСЕГО | 5500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Применение энергосберегающих технологий в МУП «Темниковэлектротеплость» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Замена магистральных участков тепловой сети надземного и подземного типа прокладки с оптимизацией диаметров, по результатам гидравлических расчетов СЦТ-2 и 3 микорорайонов | 1836 | 459 | 459 | 459 | 459 | - |  |  | Собственные средства |  | 2011-2014 |  | МУП «Темниковэлектротеплосеть» |
| 3.3.2. | Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (пенопоуретаном) | 1980 | 200 | 350 | 400 | 450 | 580 |  |  | Собственные средства |  | 2011-2015 |  | МУП «Темниковэлектротеплосеть» |
|  | ВСЕГО | 3816 | 659 | 809 | 859 | 909 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Применение энергосберегающих технологий в ООО Коммунальник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Установка приборов учета по теплоснабжению | 3850, 0 | 962,5 | 962,5 | 1925 |  |  |  |  | 2206, 8-федеральный бюджет 1039-региональный бюджет 412 местный бюджет 195 2 собственные средства |  | 2011-2013 |  | ООО «Коммунальник» |
| 3.4.2. | Установка приборов учета по водоснабжению | 530 | 132,5 | 132,5 | 265 |  |  |  |  | 308- федеральный бюджет 140--региональный бюджет 55 местный бюджет 27 собственные средства |  | 2011-2013 |  | ООО «Коммунальник» |
| 3.3.3. | Установка приборов учета по водоснабжению | 286 | 71,5 | 71,5 | 143 |  |  |  |  | 167- федеральный бюджет 76--региональный бюджет 29 местный бюджет 14 собственные средства |  | 2011-2013 |  | ООО «Коммунальник» |
| 3.4.5 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | 75 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2013 |  | ООО «Коммунальник» |
|  | ВСЕГО | 4741 | 1186,5 | 1191,5 | 2363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Энергоэффективность в административном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в административном хозяйстве муниципального образования по: - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.2. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) административных зданий муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.3. | Ведение энергетических паспортов административных зданий муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.4. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях коммунального комлекса | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.5. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях коммунального комплекса муниципального образования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 2011-2015гг |  | Администрация района Администрации поселений |
|  | Применение энергосберегающих технологий в административном хозяйстве муниципального района и поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные и установка датчиков движения | 79,6 | 10,4 | 12,6 | 15 | 17,6 | 24 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2013 |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.7. | Замена газовых счётчиков | 37 | 15 | 16 | 6 |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2013 |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.8. | Замена котлов | 3286 | 156 | 624 | 630 | 936 | 940 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2015 |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.9. | Замена счетчиков электричества | 19,2 | 8 | 8 | 3,2 |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2013 |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.10 | Замена окон на стеклопакеты | 500 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011-2015 |  | Администрация района Администрации поселений |
| 4.1.11. | Установка узлов учета холодной воды | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011 |  | Администрация района |
| 4.1.12 | Установка узлов учета тепловой энергии | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2011 |  | Администрация района |
|  | ВСЕГО | 3967,4 | 325 | 755,6 | 754,2 | 1058,6 | 1074 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 33671,1 | 10585 | 10839,9 | 6169,2 | 3380,6 | 2696,4 |  |  |  |  |  |  |  |