Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Саранск, ул. Советская, д. 26 | “ | 04 | ” | марта | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 02
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 января 2016 года № 07-т

в период с "08" февраля  2016 г.  по "04" марта 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть», утвержденная приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 ноября 2015 года «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22.10.2014 № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы».

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Руководитель комиссии - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  Вашанова Татьяна Леонидовна; члены комиссии - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

_______________________-_____________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

______________________-______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» была проведена на основании представленных  МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» документов:

- Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д №9;№10;

- Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №2 до детского садика «Колосок»;

- Акты выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №2 до ж/д. №74 «б»  по ул. Красноармейская ;

- Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д. №14; №16 Микрорайон-1;

- Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 по ул. Постникова;

- Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д №11 по ул. Постникова;

- Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д №32 Микрорайона-1;

- Договор на монтажные  и пуско-наладочные работы  по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Акт приема-передачи технической документации от ООО «Технопарк на узел учета тепловой энергии на объект котельная №1;

- Справка о стоимости выполненных работ по форма КС №3;

- Счет-фактура от августа 2015 года на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя а в системе отопления в здании котельной №1.

- Письмо о расчете показателей энергетической эффективности.

- Отчет о исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2015 г.

1) в ходе проверки установлено следующее:

Реализованные мероприятия инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» за 2015 год выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденным приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 ноября 2015 года № 120  «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22.10.2014 № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы».

2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:

по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2015 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.

3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации