Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Саранск, ул. Советская, д. 26 | “ | 01 | ” | апреля | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 03
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 01 марта 2016 года № 18-т

в период с "14" марта  2016 г.  по "01" апреля 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 октября 2014 года № 61 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Атюрьевоэлектротеплосеть» на 2015 – 2019 годы»  (в редакции от 27 ноября 2015 года № 119) за 2015 год.

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Руководитель комиссии - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  Вашанова Татьяна Леонидовна; члены комиссии - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

_______________________-_____________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

______________________-______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:

- Дефектная ведомость т/трассы: от здания школа № 1 до гаражей школа № 1, монтаж т/трассы от колодца № 4 Д/С до здания МФЦ,  от поликлиники до Ледового дворца, подвал  школы № 1;

- Счет фактура № 603-001 от 03.06.2015 г.;

- Счет фактура № 41 от 07.06.2012 г.;

- Дефектная ведомость т/трассы: колодец №2 -Д/сад  до здания библиотеки,  колодец №2 до здания гаражей Администрации;

- Счет фактура № 603-001 от 03.06.2015 г.;

- Счет фактура № 1629 от 14.07.2015 г.;

- Счет фактура № 680 от 10.04.2015 г.;

- Дефектная ведомость: котельная №1 «Центральная»;

- Счет фактура № 82 от 23.03.2015 г.

- Счет фактура № 2109 от 28.09.2015 г.;

- Счет фактура № 421 от 13.03.2015 г.;

- Счет фактура № 1034 от 22.05.2015 г.;

- Счет фактура № 680 от 10.04.2015 г.;

- Счет фактура № 1078 от 27.05.2015 г.;

- Счет фактура № 1138 от 02.06.2015 г.

- Счет фактура № 1250 от 11.06.2015 г.;

- Счет фактура № 148 от 13.11.2015 г.;

- Баланс тепловой энергии по МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» за 2015 г.;

- Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть»;

- Расчет фактической стоимости газа по МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» в 2015 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Реализованные мероприятия инвестиционной программы МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» за 2015 год выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий инвестиционной программы за отчетный период.

2. Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» на 2015 год, соответствуют источникам и размеру финансирования, указанных в финансовом плане инвестиционной программы.

3. Финансирование  инвестиционной программы МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» в 2015 году было направлено на  приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы (Реконструкция теплотрассы от здания школы № 1 до гаражей школы № 1, монтаж т/трассы от колодца 3 4 Д/С до здания МФЦ; Реконструкция т/трассы: Колодец № 2 Д/сад до здания библиотеки, колодец № 2 до здания гаражей Администрации; Реконструкция в модульной котельной Д/сад ул.Новая,5; Реконструкция в котельной        № 1 Центральная).

4. По итогам реализации инвестиционной программы МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» в 2015 году были достигнуты плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности инвестиционной программы.