Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Саранск									17 июня 2016 г.

# Акт № 11
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

# МУП «Темниковэлектротеплосеть»

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 12 мая 2016 года № 34-т

в период с «23» мая  2016 г.  по «14» июня 2016 г. была проведена плановая, документарная проверка выполнения инвестиционной программы МУП «Темниковэлектротеплосеть» за 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Темниковэлектротеплосеть» на 2015 – 2019 годы».

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Руководитель комиссии - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  Вашанова Татьяна Леонидовна; члены комиссии - консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

_______________________-_____________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

______________________-______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП «Темниковэлектротеплосеть» за 2015 год была проведена на основании представленных  МУП «Темниковэлектротеплосеть» документов:

- Товарная накладная № 132 от 26 декабря 2011 г.;

- Письмо МУП «Темниковэлектротеплосеть» № 119 от 07 июня 2016 г.;

- Товарная накладная № 19 от 23 июня 2015 г.;

- Товарная накладная № 21 от 27 июня 2016 г.;