Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2 | “ | 12 | ” | декабря | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 21
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2             (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 ноября 2016 года № 78-т.

в период с «30» ноября  2016 г.  по «12» декабря 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «Энергия», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  20 октября 2014 г. № 57 «Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 118) за 2015 год (далее - инвестиционная программа).

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «Энергия» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:

- Письмо ООО «Энергия» № 130 от 29.11.2016 г.;

Ремонт т/трассы от кот.3МКР до д.№8:

- Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Котельная 3 МКР) от 30.06.15 г.;

- Накладная № 1 от 26.06.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 23.06.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 26.06.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 03.06.15 г.;

Ремонт т/трассы от кот.3МКР до д/с "красная Шапочка:

- Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Котельная 3 МКР) от 30.06.15 г.;

- Накладная № 1 от 25.06.15 г.;

Ремонт т/трассы по ул.Молодежная:

- Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Котельная 3 МКР ул.Молодежная» от 30.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 30.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 28.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 28.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 24.09.15 г.;

- Авансовый отчет № 14 от 28.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 28.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 29.09.15 г.;

- Авансовый отчет № 12 от 23.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 23.09.15 г.;

- Авансовый отчет № 10 от 22.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 22.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 18.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 14.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 30.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 30.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 30.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 29.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 15.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 24.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 24.09.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 28.09.15 г.;

Ремонт т/трассы от кот3-МКР до больницы:

- Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Т.Трассы от котельной до Торбеевской райбольницы» от 30.07.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 13.07.15 г.;

Ремонт т/трассы по ул.3- МКРот д.№5 до д.№6:

- Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Котельная 3 МКР» от 31.08.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 27.08.15 г.;

- Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Котельная 3 МКР» от 3.08.15 г.;

- Товарный чек № б/н от 03.08.16 г.;

Ремонт т/трассы во 2- МКР(перекресток):

- Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Котельная 3 МКР» от 31.07.15 г.

- Товарный чек № б/н от 22.07.15 г.

1) в ходе проверки установлено следующее:

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Энергия» за 2015 год были выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  20 октября 2014 г. № 57 «Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 118).

2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:

по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой ООО «Энергия» на 2015 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.

3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:

Финансирование  инвестиционной программы ООО «Энергия" в 2015 году было направлено на  приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы (Ремонт т/трассы от кот.3МКР до д.№8; Ремонт т/трассы от кот.3МКР до д/с «красная Шапочка»; Ремонт т/трассы по ул.Молодежная; Ремонт т/трассы от кот3-МКР до больницы; Ремонт т/трассы по ул.3- МКРот д.№5 до д.№6; Ремонт т/трассы во 2- МКР(перекресток).

4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:

По итогам реализации инвестиционной программы ООО «Энергия» в 2015 году были достигнуты плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности.

1) плановый показатель удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии выполнен (фактическое значение показателя 159,29 Кгут/Гкал, плановое значение показателя 164,59 Кгут/Гкал, отклонения на 5,3 Кгут/Гкал);

2) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети выполнен (фактическое значение показателя 1,589 Гкал/м2, плановое значение показателя 1,589 Гкал/м2);