Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2 | “ | 27 | ” | декабря | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 22
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2             (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 ноября 2016 года № 77-т.

в период с «30» ноября  2016 г.  по «27» декабря 2016 г. была проведена плановая, документарная проверка выполнения инвестиционной программы Муниципального предприятия  «Тургеневожилкомхоз» (далее – МП «Тургеневожилкомхоз»), утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  20 октября 2014 г. № 55 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального предприятия  «Тургеневожилкомхоз» на 2015 – 2019 годы» за 2015 год (далее - инвестиционная программа).

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы МП «Тургеневожилкомхоз» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:

Реконструкция тепловых сетей от котельной до ул.Школьной:

- Письмо МП «Тургеневожилкомхоз»  № 85 от 30.11.2016 г.;

- Письмо МП «Тургеневожилкомхоз» № 95 от 21.12.2016 г.;

- Дефектная ведомость по определению объемов работ и расхода материала № б/н от 30.07.2015 г.;

- Накладная № 32 от 11.06.2015 г.;

- Товарный чек № б/н от 17.07.2015 г.;